（项目工单）部署私有云存储

| 工作任务单基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单编号 | P2021100001 | 工单名称 | 部署私有云存储 |
| 工单来源 | 教材配套 | 工单提供 | 程弋可 |
| 工单介绍 | 使用Windows server+宝塔+可道云部署私有云存储 |  |  |
| 工单环境 | 计算机一台，Vmware workstation |  |  |
| 接 单 人 | 班级： 姓名： 学号： 岗位： |  |  |
| 团队成员 | 组长： 其他组员： |  |  |
| 工作任务单主体 |  |  |  |
| 项目介绍 | 有一家小型设计工作室，最近该公司某位员工的计算机硬盘因误操作损坏，设计作品数据丢失，被用户投诉，为了避免以后再出现这种情况，决定搭建云存储应用系统，方便管理和使用数据。 |  |  |
| 预期目标 | 1.能根据需求完成硬件、软件选型，并进行应用功能设计。 2.会安装操作系统，能部署云存储系统及服务器运维面板，了解系统调试的方法。 3.了解项目交付的方法。 |  |  |
| 项目资讯 （10分） | 1.什么服务器？ 2.国产操作系统有哪些？ 3.服务器运维面板有何用处？ 4.私有云存储有哪些？ |  |  |
| 项目计划 （10分） | 小提示：项目计划仅作参考，请根据实际情况进行修改。 |  |  |
| 项目部署 （10分） | 项目实施前应联系管理老师安排场地，领取相关设施设备，严格按照实训室操作规范进行项目实施，完成项目后需要将所有设备设施恢复原位，资料规范存档，并将实训场地清理清洁。 |  |  |
| 项目实施 （50分） | 任务1：设计系统 1.需求确认 （1）现行系统 （2）现行需求 （3）未来需求 （4）约束条件 2.硬件选型 硬件选型主要是购买存放云存储的服务器，通常有2种选择，一种是自购买服务器，另外一种是找第三方公司进行租用，小型设计工作室C原有一台服务器，按照需求进行升级即可，升级时主要考虑存储空间、计算能力、备份能力等几个方面。 3.软件选型 根据小型设计工作室C的要求，使用免费开源的软件，包括操作系统、私有云存储软件，另外因为技术实力有限，选用简单易用的服务器运维面板软件进行集中管理。经过比选，特别是兼容性调查后，选定如表2-1所示。 表2-1-1 软件选型 项目; 型号; 原因. 操作系统; 深度（deepin）; 国产，免费，安装方便，基于Linux开源系统，安全易用. 服务器运维面板; 宝塔（BT）; 国产，永久免费，兼容深度操作系统. 私有云存储软件; 可道云（KOD Cloud）; 国产，免费版功能足够，宝塔直接可免代码安装，兼容深度操作系统. 4.应用设计 应用设计主要从系统架构、账户及权限、运维管理等方面进行考虑，依据上面的需求及选型，系统架构如下图。 账户及权限在后期系统交付的时候工作室的运维人员自行设置，初期只需要设置各个系统的管理员账号即可。 运维管理，主要考虑日常监控、数据备份、安全防范等方面，服务器运维面板提供了绝大部分功能，可以在后期自行设置。 任务2：部署系统 1. 安装操作系统 （1）下载安装资源 （2）制作启动盘 （3）安装系统 （4）登录系统 （5）配置网络 2.安装服务器运维面板 （1）安装运维面板 （2）安装支持套件 （3）登录运维面板 3.部署云存储系统 （1）安装云存储系统 （2）创建管理员账号密码 （3）创建用户 4.系统调试 （1）多终端系统登录调试 （2）系统功能调试 （3）性能调试 任务3：项目交付 1.项目验收 （1）项目验收步骤 （2）项目验收清单 2客户培训 （1）编写用户手册 （2）制定培训计划 （3）使用培训与运维培训 |
| 项目拓展 | 制作分段压缩后加密的自解压文件（贴图说明操作） |  |  |
| 项目总结 （10分） | 1.过程记录 序号; 内容; 思考及解决方法. 2.编写完成本项目的工作总结 3.分组答辩 |
| 工作任务单质量控制 |  |  |  |
| 实施评价表 | （与工作任务单主体部分相对应） 评分项; 内容; 思考及解决方法. 项目资讯（10分）. 项目计划（10分）. 环境部署（10分）. 任务实施（50分）. 任务总结（10分）. 其他（10分）. 合计. |
| 老师评语 |  |  |  |
| 综合能力评定 | 说明：使用者使用笔绘制，有条件可以放入教学平台自动生成 内容; 分数; 综合能力评定雷达图. 学习内容. 学习表现. 实践应用. 自主学习. 协助创新. |
| 学习资源集 |  |  |  |
| 机柜 | 机柜，是将面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件组合起来，构成一个整体的安装箱，一般由冷轧钢板或合金制作而成，可以提供对存放设备的防水、防尘、防电磁干扰等防护作用，机柜按照高度分有多种尺寸，通常在1U到42U之间，单位为U（1U=44.45mm），如42U机柜高度为2055mm；按照功能分服务器机柜、网络型机柜、壁挂式机柜。 服务器机柜 网络机柜 壁挂机柜 |  |  |
| 摄像头 | 摄像头又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等，是一种视频输入设备，被广泛的运用于视频会议、远程医疗及实时监控等方面，主要分为有线摄像头和无线摄像头两类，通常提供高速转动、巡航追踪、声源追踪、人脸人形追踪等技术，主要厂商有海康威视、大华、天地伟业等。 现在主流的摄像头可以利用厂商提供的手机APP程序进行远程监控和管理，如海康威视公司的萤石云、大华公司的乐橙云等。 摄像头安装方式灵活，可以摆放在任意位置，如室内的桌子上，如图1-7所示，也可以选择天花板吊装。 随着技术的发展，一些先进的无线摄像头中还集成了不同功能的传感器，实现了热感应、面部识别、运动感应等物联网功能。 |  |  |
| 服务器 | 服务器（Server）是一种为客户端计算机（Client）提供各种服务的高可用性计算机，根据产品类型分为塔式服务器、机架式服务器及刀片服务器，其中刀片式服务器更薄，通常把多台整装在一个机架内。 (a)塔式服务器 b)机架式服务器 (c)刀片式服务器（10刀片） 服务器在稳定性、安全性、性能等各方面都高要求，在质量和处理数据上比普通计算机更出色，但与普通的计算机内部结构相差不大，同样具有CPU、硬盘、内存等结构，通常能7×24小时不间断的工作。据提供的服务不同分为Web服务器、存储服务器、电子邮件服务器、文件服务器、打印服务器等。服务器上安装专用的操作系统，常用的有Windows Server系列、Linux系列操作系统。 |  |  |
| 国产操作系统 | 近年来，我国信息技术产业发展步伐加快，尽快实现操作系统和核心软件国产化替代，确保核心关键系统的软件硬件牢牢掌握在自己手里，已经成为社会广泛共识。国产自研操作系统通过不断迭代优化，稳定性和易用性大幅提升，配套的应用生态日渐成熟，已经能够满足日常办公的需求。其中的代表有满足高性能需求的中标麒麟服务器操作系统、满足桌面应用为主的深度（deepin）操作系统，以及全新分布式操作系统华为鸿蒙OS。 |  |  |
| 服务器运维面板 | 在专业应用领域，服务器运行维护（简称运维）一直是难点，入门难度高，涉及到服务器、操作系统、数据库、各种服务器软件以及安全等众多的管理维度，有实力的企业有专业的运维人员进行管理，但在普通应用领域，对实力有限，安全要求不高，希望快速部署服务的个人和企业，最近几年流行起来的服务器运维面板很好的解决了以上问题，它是安装在操作系统上的“运行维护管家”，通过提供的可视化界面，也就是桌面的方式安装、管理、监控其他应用服务，如图2-1-4。 服务器运维面板让以前长时间才能部署好的服务，很短就能完成，而且不用学习太多的代码，还提供了集成安全功能，大部分功能免费，部分增值功能收费。常用的服务器运维面板有宝塔（BT）、云帮手、AppNode等。 |  |  |
| 云存储系统 | 云存储（Cloud storage）是基于云计算建立起来的一种网络存储技术，分为公共云储存、私有云储存、混合云储存等三种形式。 公共云存储是使用第三方公司提供的云存储服务，使用时只需要输入账号、密码即可登录使用，例如百度云盘、腾讯云盘、阿里云盘等；私有云存储是独享的云存储服务，为某一企业或社会团体独有，常见的有Seafile、可道云、OwnCloud等；混合云存储就是把公共云存储和私有云存储结合在一起。 |  |  |
| 部署系统参考步骤 | 1.安装操作系统 根据系统设计，部署系统选择的国产开源的深度（deepin）操作系统。 （1）下载安装资源 深度操作系统开源免费，访问深度系统官网，在下载中选择下载官方镜像及深度启动盘制作工具，选择适合的下载方式进行下载。 （2）制作启动盘 准备一个空白U盘，运行深度启动盘制作工具，选择上一步下载的镜像光盘，扩展名为ISO，在下一步中选择磁盘，在这里建议勾选“格式化磁盘可提高制作成功率”，最后开始制作。 （3）安装系统 计算机设置为U盘启动，然后将制作好的启动盘插入计算机，开机之后系统安装程序会自动运行。随后依次“选择语言”、选择“磁盘分区”。 后面依次按照提示自动安装完成。 （4）登录系统 重启计算机后进入系统配置阶段，依次“选择语言”、“键盘布局”、“选择时区”、“创建账户”。 随后自动“优化系统配置”，最后进入系统登录界面。 （5）配置网络 输入密码后登录系统，此时配置网络，主要是设置TCP/IP协议，右键点击任务栏中网络图标，然后选择“网络设备”，在打开的窗口中选择设置有线连接。 在打开的网络设置窗口中选择IPv4地址为“手动”方式，然后设置地址。 2.安装服务器运维面板 考虑到小型设计公司C技术实力较弱，从简单易用角度在创建云存储系统之前，先安装服务器运维面板，最终确认使用宝塔系统。 （1）安装运维面板 浏览器搜索宝塔官网并访问，页面上选择“立即安装”。 在打开的页面中找到“Ubuntu/Deepin”的安装命令并复制。 在深度桌面上右击打开右键菜单选择“在终端中打开”，粘贴刚才复制的命令之后敲确认键，进入安装流程。 依次按照操作提示完成宝塔安装，此时界面上出现宝塔登录地址及账号、密码信息，将它们复制下来，做好保存工作。 （2）安装支持套件 在浏览器中打开“内网面板地址”，出现登录页面，输入上一步中记录的账号密码之后登录成功。 选择同意协议后，进入推荐安装套件界面，选择一键安装“LNMP（推荐）”套件，随后自动安装完成。 （3）登录运维面板 完成套件安装后，接下来会提示绑定宝塔官网账号，有账号则直接登录，如果没有账号按照提示完成注册后登录。 3.部署云存储系统 根据技术论证和比选，宝塔系统与可道云存储系统兼容性较好，安装维护方便，基本上时无代码使用，技术难度低。 （1）安装云存储系统 可道云存储系统可以借助宝塔的“一键部署”功能进行无代码安装。在宝塔中依次单击“软件商店”→“一键部署”→“可道云”。 单击“可道云”右侧的“一键部署”，在弹出的窗口中填入域名，如果没有域名则填写IP地址，这里填入服务器本机的IP地。 域名确认后，单击“提交”，弹出已成功部署窗口，显示数据库账号资料及访问网站地址，作好保存记录。 成功部署 创建管理员账号密码 （2）创建管理员账号密码 浏览器打开上一步的记录的访问站点地址，打开系统安装账号设置页面，创建管理员账号、密码，注意密码应满足复杂性要求。 （3）创建用户 使用管理员账号登录后，单击左下方用户图像打开管理菜单选择“用户管理”，按照提示在打开的窗口中新建用户。 4.系统调试 系统安装部署完成后，需要对系统进行功能调试，对系统登录、系统功能、系统性能等进行调试。 （1）多终端系统登录调试 分别使用同一个网络中的PC端、移动端浏览器访问上一步记录的可道云地址，使用创建的账号登录查看效果，如图2-2-24、图2-2-25所示。 （2）系统功能调试 功能调试分2部分，一部分是使用管理员账号登录，测试后台管理功能；另一部分是使用普通账户登录测试云存储功能，主要测试个人使用的个人空间，以及团队使用的企业网盘。 （3）性能调试 云网盘的测试包括测试容量、随机读写速度、读写吞吐量等，有2种简单的测试方法，一种是上传、下载大文件，查看读写速度；另外一种是分别上传、下载大量的小文件，查看速度，如图2-2-26测试上传速度。 |  |  |
| 项目交付参考步骤 | 1.项目验收 系统部署实施完成后进入项目验收阶段，此阶段是为了确认所安装部署的系统，在功能、性能等方便能满足客户的需求，通常需要制作验收报告，并制作验收清单请客户确认签字，可以使用文字处理软件或数据处理软件完成。 （1）项目验收步骤 规范的项目验收步骤，能充分反映客户需求，避免后期的纠纷，实现双方共赢，通常有以下5个步骤。 第1步，编写验收方案(计划书)。系统建设方在需求分析的基础上编写验收方案(计划书)，提交客户审定。 第2步，成立项目验收小组。实施测试验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。 第3步，项目验收实施。严格按照验收方案对项目应用软件、实施效果、系统文档资料等进行全面的测试和验收。 第4步，提交验收报告。项目验收完毕，对项目系统设计、建设质量、软件运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对一流问题提出具体的解决意见。 第5步，召开项目验收评审会。召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致的审核项目销售小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交客户存档。 （2）项目验收清单 项目验收清单种需要说明项目主要内容，验收涉及到的软硬件、文档及培训等，还需要结论和客户建议，参考项目系统验收清单如表2-3-1所示。 表2-3-1 项目验收清单 项目名称; 小型设计公司C云系统项目. 项目服务商; 小小所在公司. 验收事项（包括硬件、软件、文档、培训等）. 编号; 内容; 验收意见及签字. 服务器型号、配置. 操作系统版本、功能. 服务器运维面板功能. 云存储系统功能、性能. 实施过程文档（系统设计、系统实施、系统变更、会议纪要等）. 6; 客户资料（用户手册、培训手册等）. 7; 其他. 最终验收意见; 项目合格，验收通过 ○项目不合格，验收不通过 ○项目验收通过，但有遗留问题： 验收日期：. 签字; 客户（甲方）负责人签字：; 客户领导签字：. 项目经理（乙方）签字：; 项目领导签字：. 2客户培训 客户培训能让客户更好的使用与维护系统，还能提升客户满意度，客户培训前需要编写用户手册方便客户随时查阅，随后制定培训计划，并对全员进行使用培训，对运行维护人员运维培训。 （1）编写用户手册 用户手册是用户文档种最重要的一部分，要详细描述系统的功能、性能和用户界面，使用户了解到如何使用该系统的说明书，用户手册通常由引言、系统概述、运行环境、使用说明等几部分组成。用户手册应考虑以下几点： 第1点，用户角度尽量完善。用户手册内容应该是包括软件的所有功能模块。 第2点，描述与软件实际功能的一致性。用户手册基本完整后，还要注意用户手册与实际功能描述是否一致。要根据软件的升级而及时更新。 第3点，易理解性。用户手册应该是图文并举，易于理解,对关键、重要的操作附以图表说明。 第4点，提供学习操作的实例。用户手册不仅要对主要功能和关键操作提供应用实例，而且对实例的描述应做到详细、充分，易于用户理解。 第5点，印刷与包装质量。用户手册应提供商品化包装，并且印刷精美。 （2）制定培训计划 与客户进行充分沟通，确认培训的人员、时间、地点，形成书面形式的培训计划，还要根据现场情况进行适时调整。 （3）使用培训与运维培训 系统培训需要分人群，通常由针对全员的系统使用培训，学会使用系统的日常功能、安全使用方式即可，还有针对管理人员、运行维护人员的专业培训，在系统管理、安全管理及规范制度方便进行培训。 3.问题收集与解决 在实施过程及验收过程种，难免会遇到问题和需求变更，为了更好的解决问题，需要文字跟踪系统，记录发现问题、解决问题的过程，其中的核心文档就是问题跟踪表。 |