## Slide 1
项目四 建设工程开标、评标与定标

## Slide 2
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 3
学习目标：
通过本情境的学习，了解建设工程施工开标、评标与定标的概念；熟悉建设工程施工开标、评标与定标的程序；掌握评标的基本方法，并能理论联系实际，进行案例分析，解决实际问题。

## Slide 4: 任务
任务一
学习建设工程开标
任务二
学习建设工程评标
任务三
学习建设工程定标

## Slide 5: 课前准备：
1、建设工程开标的程序
2、建设工程评标的程序及相关规定
3、建设工程定标的原则

## Slide 6: 任务一 学习建设工程开标
一、开标概述
建设工程招标投标活动经过了招标阶段、投标阶段，就进入了开标阶段。所谓开标，是指招标人将所有投标人的投标文件启封揭晓。
公开招标和邀请招标均应举行开标会议，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点，以便投标人以及有关方面按照招标文件规定的开标时间到达开标地点。

## Slide 7
投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按招标文件要求密封的。

## Slide 8
二、建设工程开标程序
１、招标人签收投标人递交的投标文件。
２、出席开标会的投标人代表签到。
３、主持人宣布开标纪律。
４、主持人介绍与会人员
５、确认投保人代表身份
６、公布在投标截止时间前接收投标文件的情况
７、检查投标文件的密封情况

## Slide 9
８、宣布投标文件开标顺序
９、公布标底
１０、唱标
１１、确认开标记录
１２、投标文件、开标会记录等送封闭评标区封存
１３、主持人宣布开标会结束

## Slide 10
某工程开标现场视频播放。

## Slide 11
开标会纪律：
（1）场内严禁吸烟；
（2）凡与开标无关人员不得进入开标会场；
（3）参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期
间不得高声喧哗；
（4）投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主
持人同意不得在场内随意走动。

## Slide 12
任务二 学习建设工程评标

## Slide 13: 3.5 建设工程施工招标评标定标办法
评标定标组织
1、评标专家资格
(1)从事相关领域工作满8年并具有高级职称或同等专业水平；
(2)熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；
(3)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；
(4)身体健康，能够承担评标工作。

## Slide 14
2、评标专家的权利
(1)接受专家库组建机构的邀请，成为专家库成员；
(2)接受招标人依法选聘，担任招标项目评标委员会成员；
(3)熟悉招标文件有关技术、经济、管理特征和需求，依法对投标文件进行客观评审，独立提出评审意见，抵制任何单位和个人的不正当干预 ;
(4)获取相应的评标劳务报酬；
(5)法律法规规定的其他权利。

## Slide 15
3、评标专家的义务
(1)接受建立专家库机构的资格、考核，如实申报个人有关信息资料 ；
(2)遇到不得担任招标项目评标委员会成员的情况应当主动回避 ；
(3)为招标人负责，维护招标、投标双方合法利益，认真、客观、公正地对投标文件进行分析、评审、比较 ;
(4)遵守评标工作程序和纪律规定，不得私自接触投标人，不得收受他人的任何好处，不得透露投标文件评审的有关情况 ；
(5)自觉依法监督、抵制、反映和核查招标、投标、代理、评标活动中的虚假、违法和不规范行为，接受和配合有关行政监督部门的监督、检查；
(6)法律法规规定的其他义务。

## Slide 16
4、组建评标组织
(1)评标委员会的构成。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中招标人代表不得超过1/3，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

## Slide 17
(2)评标专家的选取。评标专家应当由招标人从建设行政主管部门及其他有关政府部门确定的专家名册或者工程招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定，一般应当采取随机抽取的方式。
(3)评标专家的回避原则 。
① 是投标人的雇员或投标人主要负责人的近亲属；
② 项目主管部门或者行政监督主管部门的人员；
③ 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
④ 曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## Slide 18
5、评标准备工作
(1)准备评标需用的资料。如招标文件及其澄清与修改、标底文件、开标记录等 ;
(2)准备评标相关表格；
(3)选择评标地点和评标场所；
(4)布置评标现场，准备评标工作所需工具；
(5)妥善保管开标后的投标文件并运到评标现场；
(6)评标安全、保密和服务等有关工作。

## Slide 19
6、评标原则
评标活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。
(1)认真阅读招标文件，正确把握招标项自特点和需求 ;
(2)全面审查、分析投标文件 ；
(3)严格按照招标文件中规定的评标标准、评标方法和程序评价投标文件 ；
(4)按法律规定推荐中标候选人或依据招标人授权直接确定中标人，完成评标报告 。

## Slide 20
7、评标纪律
(1)评标活动由评标委员会依法进行，任何单位和个人不得非法干预。
(2)评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标有利害关系的人私下接触，不得收受投标人、中介人以及其他利害关系人的财物或其他好处。
(3)招标人或其委托的招标代理机构应当采取有效措施保证评标活动严格保密，有关评标活动参与人员应当严格遵守保密规则，不得泄露与评标有关的任何情况。其保密内容涉及：
① 评标地点和场所；② 评标委员会成员名单；③ 投标文件评审比较情况；④ 中标候选人的推荐情况；⑤ 与评标有关的其他情况等。

## Slide 21: 一、建设工程评标活动组织及要求
（1）评标由评标委员会负责。评标委员会的负责人由招标单位的
法定代表人或者其代理人担任。评标委员会的成员由招标单
位、上级主管部门和受聘的专家组成（如果委托招标代理或
者工程监理的，应当有招标代理、工程监理单位的代表参
加），为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不
得少于三分之二。
（2）省、自治区、直辖市和地级以上城市（包括地、州、盟）建
设行政主管部门，应当在建设工程交易中心建立评标专家
库。

## Slide 22
（3）招标单位根据工程性质、规模和评标的需要，可在开标前若
干小时之内从评标专家库中随机抽取专家聘为评委。工程招
标投标监督管理机构依法实施监督。专家评委与该工程的投
标单位不得有隶属或者其他利害关系。
（4）专家评委在评标活动中有徇私舞弊、显失公正行为的，应当
取消其评委资格。
（5）评标委员会可以要求投标单位对其投标文件中含义不清的内
容作必要的澄清或者说明，但其澄清或者说明不得更改投标
文件的实质性内容。
（6）任何单位和个人不得非法干预或者影响评标的过程和结果。

## Slide 23: 二、评标程序
评标准备
初步评审
详细评审
推荐中标候选人或者直接确定中标人
提交评标报告

## Slide 24: 工程评标相关规定
1）评标内容的保密
2）资格审查
3）投标文件的澄清
4）投标文件的符合性鉴定
5）错误的修正
6）投标文件的评价与比较

## Slide 25
X
X

## Slide 26
1.评标准备
评标委员会应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用，如果评标表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

## Slide 27
初步评审
以工程施工招标项目为例，根据《评标委员会和评标办法暂行规定》和《标准施工招标文件》,初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审，分别对投标文件的外在形式、投标资格、投标文件是否响应招标文件的实质性要求进行评审。采用经评审的最低投标价法时，初步评审的内容还包括对施工组织设计和项目管理机构的评审。

## Slide 28
评标方法
1、初步评审
(1)初步评审内容
①形式评审
A.投标文件格式、内容组成是否按照招标文件规定的格式和内容填写，字迹是否清晰可辨；
B.投标文件提交的各种证件或证明材料是否齐全、有效和一致;
C.投标人的名称、经营范围等与投标文件中的营业执照、资质证书、，相关许可证是否一致有效；

## Slide 29
D.投标文件法定代表人身份证明或法定代表人的代理人是否有效，投标文件的签字、盖章是否符合招标文件规定，如有授权委托书，则授权委托书的内容和形式是否符合招标文件规定；
E.如有联合体投标，应审查联合体投标文件的内容是否符合招标文件的规定；
F.投标报价是否唯一。

## Slide 30
②资格评审
适用于未进行资格预审程序的评标。
③响应性评审
A.投标内容范围是否符合招标范围和内容，有无实质性偏差；
B.项目完成工期；
C.项目质量要求;
D.投标有效期;
E.投标保证金；
F.投标报价 ；
G.合同权利和义务 ；
H.技术标准和要求。

## Slide 31
④工程施工组织设计和项目管理机构评审
采用经评审的最低投标价法时，投标文件的施工组织设计和项目管理机构的各项要素是否响应招标文件要求。

## Slide 32
(2)对招标文件响应的偏差
①未作实质性响应的重大偏差。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
B.没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；
C.投标文件记载的投标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
D.明显不符合技术规格、技术标准的要求；
E.投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
F.投标附有本质区别招标人不能接受的条件；
G.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

## Slide 33
②存在细微偏差的投标文件
A.细微偏差 ；
对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标书。
B.细微偏差的处理 ；
书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
C.报价错误的修正 ；

## Slide 34
详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标文件可以进入详细评审。
详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对通过初步评审的投标文件进一步审查。详细评审的方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法两种。
详评通常分为两个步骤进行。首先对各投标书进行技术和商务方面的审查，评定其合理性，以及若将合同授予该投标人在履行过程中可能给招标人带来的风险。在此基础上再由评标委员对各投标书分项进行量化比较，从而评定出优劣次序。大型复杂工程的评标过程经常分成商务评审和技术评审，为了保证评标的客观、公正，以及保证项目的顺利实施，应先进行技术评审，然后再进行商务评审。

## Slide 35
经评审的最低投标价法
经评审的最低投标价法简称为最低投标价法，是指评标委员会对能够满足招标文件实质性要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或经招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。

## Slide 36
综合评估法
不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般采用综合评估法进行评审。综合评估法是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或经招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## Slide 37
**投标文件的澄清、说明和补正
澄清、说明和补正是指评标委员会在评审投标文件过程中，遇到投标文件中不明确或存在细微偏差的内容时，要求投标人作出书面澄清、说明或补正，但投标人不得借此改变投标文件的实质性内容。投标人不得主动提出澄清、说明或补正的要求。

## Slide 38
评标报告和中标候选人
1、评标报告的编写
评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后提出的结论性报告。
（1）评标情况。
（2）对各有效投标书的评价。
此部分是评标报告的重点
（3）推荐中标人名单。
推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人，以便招标人从中选择 一名最符合要求的投标人作为中标者。

## Slide 39
评标报告
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果 “投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明或补正事项纪要。

## Slide 40
2、中标候选人
评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1 -3名，并标明排列顺序 。
中标候选人应当公示，公示时应当注意：
（1）招标人依法确定中标候选人后，应当根据招标文件明确的媒体和发布时间进行公布，接受社会监督。
（2）中标候选人公示时间应当按有关规定执行。中标候选人公示期间内，投标人和其他利害相关人如对中标结果有异议，可以按照法律法规规定的程序提出异议、质疑或投诉。

## Slide 41
1、确定中标人的原则
(1) 采用综合评估法的，应能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
(2) 采用经评审的最低投标价法的，应能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但中标人的投标价格应不低于其成本价。
此外，使用国有资金投资或者国家融资的项目以及其他依法必须招标的施工项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

## Slide 42
2、确定中标人的步骤
(1)确定中标人一般在评标结果已经公示，没有质疑、投诉或质疑、投诉均已处理完毕时；
(2)确定中标人前后，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；
(3)如果招标人授权评标委员会直接确定中标人的，应在评标报告形成后确定中标人。

## Slide 43: 任务三 学习建设工程定标
一、公示中标候选人
对中标候选人的公示需明确以下几个方面：
（1）公示范围。招标公示范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自行确定。公示的对象是全部中标候选人。
（2）公示媒体。招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示。
（3）公示时间（公示期）。公示期从公示的第二天开始算起，在公示期满后招标人才可以签发中标通知书。
（4）公示内容。公示内容应对中标候选人全部名单及排名进行公示。
（5）异议处置。

## Slide 44
招标备案和中标通知书
1、招标备案
依法必须进行施工招标的工程，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者工程招标投标监督管理机构提交施工招标投标情况的书面报告。
县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者工程招标投标监督机构自收到书面报告之日5个工作日未提出异议，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

## Slide 45
2、中标通知书
中标通知书是指招标人在确定中标人后向中标人发出的书面文件。
(1)中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
(2)中标通知书的发出时间不得超过投标有效期的时效范围。
(3)中标通知书需要载明签订合同的时间和地点。需要对合同细节进行谈判的，中标通知书上需要载明合同谈判的有关安排。
(4)中标通知书可以载明提交履约担保等投标人需注意或完善的事项。

## Slide 46
二、发出中标通知书
中标通知书
（中标人名称）：
你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称） 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价： 元。
工 期： 日历天。
工程质量：符合 标准。
项目经理： （姓名）。
请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人： （盖单位章）
法定代表人： （签字）
年 月 日

## Slide 47
三、签订合同
招标人和中标人应当在自中标通知书发出30日内并在投标有效期内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权力和义务。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人与中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。签订合同时，双方在不改变招标投标实质性内容的条件下，对非实质性差异的内容可以通过协商取得一致意见。

## Slide 48: 相关要求
评标结束后，确定中标单位前，招标单位不得与投标单位就投标价格、投标方案等实质性内容谈判。招标单位应根据评审委员会提出的评标报告和推荐的中标候选单位确定中标单位，也可授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位确定后，招标单位应向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标单位，并与中标单位在三十个工作日内签订合同。中标通知书发出后，招标单位改变中标结果或拒绝签订合同的应承担相应的法律责任。
招标单位与中标单位签订合同后五个工作日内，向所有投标单位(中标和未中标的)退还投标保证金。

## Slide 49
小结：
本单元主要介绍建设工程开标、评标和定标
的组织工作、基本工作程序以及各个阶段的工作
要求和方法。

## Slide 50: 考一考
某项目进行施工任务的招标，XX监理单位已承揽了监理任务。对施工企业的投标文件评标时，评标委员会的组成为：1名招标人代表，1名招标办人员，1名投标人代表，1名总监理工程师，4名懂技术、经济的工程师。
问题：评标委员会的组成有不妥当之处吗？请指出，并说明理由。

## Slide 51
谢谢观看
工程招投标与合同管理