## Slide 1
项目一 工程招投标与建筑市场

## Slide 2: 课程定位
招投标是建设项目全过程管理重要的环节。本课
程也是建筑工程技术专业的专业基础课之一。工程项目招标投标与合同管理，是工程建设中十分重要的工作，也是建筑施工企业主要的生产经营活动之一。施工企业能否中标获得施工任务，并通过完善的合同管理及其他方面的管理而取得好的经济效益，关系到企业的生存和发展。因此，招投标与合同管理在企业整个经营管理活动中具有十分重要的地位和作用。

## Slide 3: 课程目标与任务
通过本课程的学习了解国际工程承发包的内容；初步掌握招标程序、招标文件的编制、资格预审的内容与方法、投标程序、投标决策及报价策略的基本理论与操作方法；了解工程保函与保险、建设工程合同的种类及使用、建设工程合同的格式及主要内容、工程变更、延期索赔、计量支付等的操作方法；了解工程合同管理的模式及FIDIC合同管理的应用。具备工程招标投标与合同管理的基本知识和方法，为今后从事工程招投标和合同管理工作打下基础。

## Slide 4: 考核方式
总成绩
卷面成绩60%
出勤、课堂表现
课后作业
技能考核
20%
小组讨论
平时成绩
20%

## Slide 5
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 6
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 7
工程招投标与建筑市场
学习工程招投标基础知识
认识建筑市场
认识建设工程交易中心
1
2
3

## Slide 8: 学习目标： 通过本章的学习，了解建设工程招投标的发展历史、建筑市场的含义和特点；掌握建筑市场的主体和客体，建筑市场的资质管理，建设工程交易中心的性质和功能，以及不同承发包方式的特点。

## Slide 9: 课程导入-建设项目全过程流程
项目建议书
可行性研究
勘察、设计
施工准备
施工
竣工验收
交付使用
勘察招标、设计招标
施工招标、监理招标、设备采购招标

## Slide 10: １．1949年我国建国前的发展情况
我国建设工程施工管理发展
1. 1949年我国建国前的发展情况
1880年上海杨斯盛氏在上海创办了“杨瑞记”营造厂随后，国人自营或与外资合营的营造厂在各大城市相继成立，逐渐形成了沿袭资本主义国家管理模式的建筑承包业。

## Slide 11: ２．1949年建国后至现在的发展情况
1949年至第一个五年计划完成。
承发包制：即由基本建设主管部门，按照国家计划，把建设单位的工程任务以行政指令方式分配给建筑企业承包。建设单位作为发包一方（甲方），建筑企业作为承包一方（乙方），双方签订承发包合同，合同中明确规定双方的权利、义务与经济责任。
区别：以行政手段分配工程施工任务，合同实质上是同为政府单位的甲、乙双方之间的约定，类似政府给双方下的任务单

## Slide 12
“二五”时期至1976年
大干快上、急于求成、盲目提高生产指标，
建筑业工期拖延，经济效果每况愈下
1976年至今
（1）颁布和实施了建筑法等法律规章
（2）制定和完善建设工程合同示范文本
（3）推行招标投标制，把竞争机制引入建筑市场。
（4）创建建设监理制，改革建设工程的管理体制

## Slide 13: 1．招投标制度的历史沿革
从一九四九年建国以来，我国大型水电工程建设一直采用自营制方式：
八十年代初，经济建设成为发展重点
水电建设形成高潮
利用外资(世界银行贷款和政府贷款) 借款人必须履行的一些承诺和条件
体制和管理方式的改变

## Slide 14
因此，当时利用外资的直接动因是解决国内资金不足，而出乎很多人预想的是，利用外资产生了比解决一时资金匮乏更重要、更深远的结果，这就是开放促进了改革。
在引进外资同时也引进了国外长期在市场经济条件下形成的并为社会公认的规则，即被称为“国际惯例”的市场运作法则以及项目管理的理论和方法。
这种国际惯例就是招投标制度。

## Slide 15
讨论：
你知道鲁布革水电站工程吗?

## Slide 16: 任务一 学习工程招投标基础知识
一、建设工程招标投标发展历史
第一阶段：观念确立和试点（1980—1983年）。我国的吉林省吉林市和经济特区深圳市率先试行招标投标，收效良好，在全国产生了示范性的影响。
第二阶段：大力推行（1984—1991年）。改革单纯用行政手段分配建设任务的老办法，实行招标投标。
第三阶段：全面推开（1992—1999年）。1999年8月30日全国人大九届十一次会议通过了《中华人民共和合国招标投标法》，并于2000年1月1日起施行。

## Slide 17: 二、建设工程招标投标的含义
招标投标是由交易活动的发起方在一定范围内公布标的特征和部分交易条件，按照依法确定的规则和顺序，对多个响应方提交的报价及方案进行评审，择优选择交易主体并确定全部交易条件的一种交易方式。招标人发出招标公告（投标邀请书）和招标文件，公布招标采购或出售标的的内容范围、技术标准、投标资格、合同条件；满足条件的潜在投标人按招标文件的要求进行公平竞争，编制投标文件，密封投标；招标人依法组建的评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，公正评价，推荐中标候选人；招标人依法确定中标人，公布中标结果，并与中标人签订合同。

## Slide 18
**招标是招标人为签订合同而准备的，在性质上属于邀约邀请。投标是投标人获悉招标人提出的条件和要求后，以签订合同为目的向招标人作出愿意参加有关任务的承诺竞争，在性质上属于要约。定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于承诺。定标是招投标活动中的重要环节。

## Slide 19: 三、建设工程招标投标的分类

## Slide 20: 四、建设工程招标投标的特点
工程招投标的特点
竞争机制
防止垄断
交易公开、
公正、公平
科学合理的监管机制
科学合理的
运作程序
优胜劣汰，杜绝不正之风

## Slide 21
施工招投标的特点：
在招标条件上，比较强调建设资金的充分到位；
在招标方式上，强调公开招标，严格限制邀请招标，议标方式被禁止；
在投标和评标定标中，要综合考虑价格、工期、技术、质量、安全、信誉等因素。

## Slide 22: 五、建设工程招标投标的基本原则
合法原则
公开、公平、公正
诚实信用原则
X

## Slide 23
建设工程招投标活动的基本原则
合法原则
统一、开放原则
公平、公正、公开原则
诚实守信原则
求效、择优原则
招标投标权益不受侵犯原则
基本
原则

## Slide 24: 六、建设工程招投标的意义
形成了由市场定价的价格机制
不断降低社会平均劳动消耗水平
工程价格更加符合价值基础
贯彻公开、公平、公正的原则
能够减少交易费用

## Slide 25
目录
CONTENTS
学习工程招投标基础知识
认识建筑市场
认识建设工程交易中心
1
2
3

## Slide 26
讨论: 1.什么是建设工程市场？ 2.建设工程市场在许多方面不同于其他产品市场的方面在哪里？

## Slide 27
请观看一幅漫画来谈。

## Slide 28: 一、建筑市场的含义、分类和特征
建设工程市场简称建设市场或建筑市场，是进行建筑 商品和相关要素交换的市场。
建设工程市场有广义的市场和狭义的市场之分。狭义的建设工程市场一般指有形建设工程市场，有固定的交易场所。广义的建设工程市场包括有形市场和无形市场，它是工程建设生产和交易关系的总和。

## Slide 29
**建筑市场的运行机制和模式
运行模式可概括如下：
运行主体——建筑企业
运行基地——建筑市场
调节主体——国家
调节对象——市场活动
“国家调控市场，市场引导企业”

## Slide 30: 二、建筑市场的主体与客体
业主
承包商
工程咨询服务机构
1. 主体

## Slide 31
建筑市场的主体是指参与建筑生产交易过程的各方，主要有业主（建设单位或发包人）、承包商、工程咨询服务机构等。
建筑市场的主体
业主是指既有建设需求，又具有该项工程建设的资金和各种准建证件，在建筑市场中发包工程项目建设任务，并最终得到建筑产品达到其投资目的的政府部门、企事业单位和个人。
业主的主要职责：
1、建设项目立项决策；2、建设项目的资金筹措与管理；3、办理建设项目的有关手续；4、建设项目的招标与合同管理；5、项目的施工与质量管理；6、建设项目竣工和试运行；7、建设项目的统计及文档管理。

## Slide 32
承包商：是指有一定生产能力、技术装备、流动资金，具有承包工程建设任务的营业资格，在建筑市场中能够按照业主方的要求，提供不同形态的建筑产品，并获得工程价款的建筑施工企业。
承包商从事建筑生产需要具备的条件：
1、拥有符合国家规定的注册资本（有钱）；
2、拥有与资质等级相适应且具有注册执业资格的专业技术和管理人 员（有人）；
3、有从事相应建筑活动所应有的技术装备（有装备）；
4、经资格审查合格，已取得资质证书和营业执照（有证）。
工程咨询服务机构是指由一定的注册资金和相应的专业服务能力，持有从事相关业务的资质证书和营业执照，能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智力型服务或代理，并取得服务费用的企业和其他为工程建设服务的专业中介组织。

## Slide 33
2. 市场客体
建设工程市场的客体一般称作建筑产品，它包括有形的建筑产品——建筑物，和无形的产品——各种服务。客体凝聚着承包商的劳动，业主以投入资金的方式取得它的使用价值。

## Slide 34
建筑市场的客体为有形的建筑产品（建筑物、构筑物）和无形的建筑产品（咨询、监理等智力型服务）。
建筑产品的特点：
1、建筑产品的固定性和生产过程的流动性
2、建筑产品的单件性
3、建筑产品的整体性和分部分项工程的相对独立性
4、建筑产品的社会性

## Slide 35
问 题： 建设工程市场的主体与客体之间有什么关系，市场交易谁在参与，交易物是什么?

## Slide 36
小结
建筑市场体系
市场主体
市场客体
发包人（建设单位）
承包人
咨询服务机构
有形建筑工程
无形建筑产品
建筑物
构筑物
技术服务
场所服务

## Slide 37: 讨 论
1.某建工集团承包工程时，自身属主体还是客体，如果它承包我院的工程，我院属主体还是客体，讲明原因。
2.你可以以什么身份进入建筑施工现场。

## Slide 38: 三、建筑市场主体的资质管理
对专业人士的资质管理
对从业企业的资质管理
建筑市场的
资质管理
为保证建设工程的质量和安全，对从事建设活动的单位和专业技术人员必须实行从业资格管理，即资质管理制度。

## Slide 39
1.从业企业资质管理
（1）工程勘察设计企业资质管理
（2）建筑业企业（承包商）资质管理
（3）工程咨询单位资质管理

## Slide 40: 专业人士的注册条件
大专以上学历、全国统考成绩合格，有专业实践经验。
2.专业人士资格管理

## Slide 41: 知识链接
……
结构工程师
造价师
建造师
咨询师

## Slide 42: 二级建造师资格证书

## Slide 43
目录
CONTENTS
学习工程招投标基础知识
认识建筑市场
认识建设工程交易中心
1
2
3

## Slide 44: 一、建设工程交易中心的性质和功能
1.建设工程交易中心的性质
建设工程交易中心是一种有形建设工程市场。
是经政府主管部门批准的，为建设工程交易活动提供服务的场所。

## Slide 45
2.建设工程交易中心应具备的功能
（1）场所服务功能。
（2）信息服务功能。
（3）集中办公功能。
（4）咨询服务功能。

## Slide 46
**建设工程交易中心的作用
对于全部使用国有资金投资，以及国有资金投资占控股或主导地位的房屋建筑工程项目和市政工程项目，必须在建设工程交易中心报建、发布招标信息、合同授予、申领施工许可证。
**建设工程交易中心的运行原则
1、信息公开原则
2、依法管理原则
3、公平竞争原则
4、属地进入原则
5、办事公正原则

## Slide 48
工程报建
招标申请
履行勘察设计招标程序
履行施工招标程序
履行监理招标程序
履行设备招标程序
发包方与中标方签订合同
进行质量、安全登记
统一缴纳相关费用
申请领取施工许可证
建设工程交易中心运作程序

## Slide 49: 三、 建设工程招投标行政监管机构
讨论：
考试时学生和监考老师之间的关系，请同学叙述。
问题：
招投标监管机构的职责是什么？谁有资格担任该角色的主角？

## Slide 50: 作业
1、招标投标活动的基本原则是什么？
2、建筑市场的主体是什么？客体是什么？
3、勘察设计企业的专业资质、施工总承包企业的资质、施工专业承包企业的资质和监理企业的资质等级各分为几级？

## Slide 51: 作业
4、什么是招标代理机构？
5、招标代理机构应具备的条件是什么？
6、简述建设工程交易中心的程序。
7、（ ）申请领取施工许可证。

## Slide 52
谢谢观看
工程招投标与合同管理