## Slide 1
项目六 建设工程监理合同管理

## Slide 2
目录
1
工程招投标与建筑市场
2
建设工程招标
3
建设工程投标
4
建设工程开标、评标与定标
5
建设工程施工合同管理
6
建设工程监理合同管理
7
FIDIC施工合同条件简介

## Slide 3
学习目标：
通过学习，了解建设工程委托监理合同的含义和特点；理解建设工程委托监理合同的中相关人之间的合同与组织关系；掌握监理合同中双方当事人的主要权利与义务。

## Slide 4: 任务
1
2
3
学习建设工程委托监理合同
学习建设工程监理合同的订立
学习建设工程监理合同

## Slide 5: 任务一 认识建设工程委托监理合同
一、建设工程监理合同的概念
建设工程监理合同简称监理合同，是指发包人与监理人签订的，委托其在工程建设实施阶段代为对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责，并明确双方权利义务的协议，其中发包人为委托人，监理人为受托人。

## Slide 6
建设工程监理合同的特点
监理合同属于委托合同
根据《工程监理企业资质管理规定》，从事建设工程监理活动的企业，应当按照本规定取得工程监理企业资质，并在工程监理企业资质证书（以下简称资质证书）许可的范围内从事工程监理活动。
部分项目实施强制性监理
监理合同应采用书面形式
监理人义务法定

## Slide 7
二、《建设工程委托监理合同》示范文本
组成：
《建设工程委托监理合同（示范文本）》由“协议书”、“通用条件”和“专用条件”组成。

## Slide 8: 任务二 学习建设工程监理合同的订立
一、监理合同的订立
订立委托监理合同时，应遵守《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》以及《工程建设监理规定》的法定原则，经当事人双方在平等协商一致的基础上以书面形式签订。

## Slide 9
建设工程委托监理合同的条款结构如下：
合同内所涉及的词语定义和遵循的法规；
监理单位的义务；
业主的义务；
监理单位的权利；
业主的权利；
监理单位的责任；
业主的责任；
对合同生效、变更与终止的规定；
监理酬金的计取和支付方法；
其他方面的规定；
争议的解决方式。

## Slide 10
二、监理合同的履行
委托人与监理人，应当依据法律和合同的规定，全面地、实际地、履行委托监理合同的义务，从而确保相对人的权利得以实现，以利于委托监理的建设工程项目按期、按质、按量地交工，从而实现当事人订立合同的目标。

## Slide 11
三、双方的义务
委托人的义务
（1）告知
（2）提供资料
（3）提供工作条件
（4）委托人代表
（5）委托人意见或要求
（6）答复
（7）支付

## Slide 12
监理人的义务
（1） 监理的范围和工作内容
（2） 监理与相关服务依据
（3）项目监理机构和人员
（4）履行职责
（5）提交报告
（6）文件资料
（7）使用委托人的财产

## Slide 13
四、监理合同的变更与终止
委托人和监理人的任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

## Slide 14
当以下条件全部满足时，监理合同合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

## Slide 15
五、订立监理合同需注意的问题
1.坚持按法定程序签订合同
合同中的表述应做到文字简洁、清晰、严密，以保证意思表达准确。

## Slide 16: 任务三 学习建设工程监理合同管理
一、委托人对监理合同管理
1.严格按照监理合同的规定履行义务。
按照监理合同的规定行使权力。
委托人的档案管理。

## Slide 17
二、监理人对监理合同管理
1.确定项目总监理工程师，成立项目监理机构。
进一步熟悉情况，收集有关资料，为开展接下来的监理工作准备。
制定工程项目监理规划。
制定各专业监理工作计划或实施细则。
根据制订的监理工作计划和运行制度，实现监理工作的规范化。
监理工作总结归档。

## Slide 18
谢谢观看
工程招投标与合同管理